宁波市住房和城乡建设委员会关于印发《2013年宁波市

建筑施工安全隐患排查治理工作方案》的通知

发布日期：2013-04-19

发布机构：宁波市住房和城乡建设委员会

各县（市）区、管委会住房城乡建设行政主管部门，市安质总站、建管处、监察支队：
    今年一季度以来，全市房屋建筑施工安全事故呈多发态势，安全生产形势十分严峻。2013年1月20日，江苏顺通建设集团有限公司承建的北仑区春晓街道龙湖滟澜海岸2号地块I标段工程发生一起钢管坠落引起的物体打击事故，导致1人死亡；2013年3月8日，镇海区古塘丽景安置房四期工程，宁波高新区鑫塔机械设备有限公司在塔吊安装时发生塔吊倒塌，导致1人死亡。为深刻吸取事故教训，切实加强建筑施工安全生产工作，有效防范类似事故发生，省住建厅下发了《关于进一步做好建筑施工安全生产工作的通知》（浙建安办〔2013〕4号），我委也结合宁波实际制定了《2013年宁波市建筑施工安全隐患排查治理工作方案》，现印发给你们，请一并抓好贯彻执行。

宁波市住房和城乡建设委员会
2013年4月22日

2013年宁波市建筑施工安全隐患
排查治理工作方案

为认真贯彻落实全国、省安全生产电视电话会议精神，切实加强建筑施工安全生产工作，有效预防和减少安全事故的发生，根据省住房和城乡建设厅的统一部署，结合我市当前建筑施工安全生产现状及年度工作安排，制定2013年建筑施工安全隐患排查治理工作方案如下：
     一 、工作目标
     通过深入开展隐患排查治理专项活动，进一步落实企业安全生产主体责任，强化建筑工程安全生产监管，建立健全危险源和隐患的辨识、监控、排查治理和管理制度，全面排查治理建筑施工事故隐患和薄弱环节，认真解决存在的突出问题，大力消除安全隐患，杜绝较大及以上事故发生，有效遏制和防范一般安全事故发生，促进安全生产形势持续稳定好转，为经济社会平稳较快发展创造良好的安全生产环境。
     二、排查治理依据
     根据《住房和城乡建设部关于印发<房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程>的通知》（建质〔2013〕4号）、《关于贯彻落实<国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见>的通知》（建质〔2012〕6号）、《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》(建质〔2011〕158号)、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质〔2009〕87号）、《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》（建质〔2009〕254号）、《建筑施工个人劳动保护用品使用管理暂行规定》（建质〔2007〕255号）、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》（建质〔2004〕213号）等有关文件和相关法律法规、标准规范进行排查和整改。
     三、排查治理范围、内容及重点
     （一）排查治理范围：
     全市在建房屋建筑工程。
     （二）排查治理内容：
       1.建筑施工安全法律法规、标准规范和规章制度的贯彻执行；
       2.建筑工程各方责任主体特别是建设单位、施工单位和监理单位的安全生产责任制建立和落实；
       3.安全生产文明施工措施费的提取和使用；
       4.危险性较大的分部分项工程专项施工方案的编审、论证和执行落实；
       5.安全教育培训，特别是“三类人员”、特种作业人员持证上岗和一线作业人员的教育培训；
       6.应急救援预案的制定、演练及有关物资、设备配备和维护；
       7.建筑施工企业、项目和班组的安全检查和整改落实；
       8.领导带班制度的贯彻执行；
       9.事故报告和处理，对有关责任单位和责任人的追究和处理等。
     （三）排查治理重点
     将预防高处坠落、建筑机械伤害和施工坍塌等三类生产安全事故作为建筑施工安全隐患排查治理的重点，开展以防范脚手架、起重机械、深基坑和高大支模架事故为重点内容的治理，主要内容包括：
       1、项目经理、专职安全员、总监理工程师等关键管理人员到岗及履职情况；
       2、施工许可证、安全生产许可证、“三类人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员持证上岗等是否符合规定要求情况；
       3、现场使用的大型机械设备（包括塔吊、施工升降机、物料提升机等）进场备案、安拆方案编制审批审核、检查验收、检测检验、使用和维修保养情况；
       4、脚手架、深基坑、高大支模架、起重机械等危险性较大分部分项工程的专项施工方案编制、专家论证、审核、审批、交底及验收使用等情况；
       5、高处作业和“三宝、四口、五临边”的安全防护情况以及安全帽、安全带和安全网等安全防护用品的采购、查验、使用
情况；
       6、施工人员居住工棚、临时设施及临时活动用房搭设、验收、使用情况；
       7、临时用电方案编制、审核、审批、验收及使用情况；用电设施设备安全与管理情况；
       8、应急救援预案制订及演练情况；建立专（兼）职应急救援队伍、应急救援物资、设备配备及维护情况。
     四、实施安排
     全市建筑施工安全隐患排查治理工作分三个阶段进行：
     （一）积极动员部署阶段（2013年4月26之前）。各地住房城乡建设行政主管部门、市安质总站要结合本地实际，分析安全生产现状，排查施工安全隐患，制定针对“隐患排查治理”具体的、可操作的工作方案，明确工作责任，广泛动员，统一认识，周密部署。各地、各单位的隐患排查治理工作方案，请在4月26日前上报市住房和城乡建设委员会。
     （二）全面排查治理阶段（4月27日至10月15日）。要对照相关法规和技术标准，指导和督促企业加强隐患自查和整改，做到边查边改，不留死角；要建立完善隐患排查台帐，实施项目周检、企业月检、建设行政主管部门及监督机构不定期监督抽查制度，及时对检查情况进行梳理、建档、督查。对列入重点监管的企业所承建的工程项目每季度必须进行一次全数监督检查；对深基坑、高大支模架每季度必须进行一次全数监督检查。同时，根据监督排查情况，发现问题或安全隐患的，要及时督促企业和工程项目部进行整改，并加大对重大隐患整改的督办力度。充分运用行政、经济和法律手段，加大行政执法力度，严厉查处隐患排查整改不力和拒不整改的企业和项目部，确保施工现场安全生产始终做到有序、规范，符合各项安全生产条件。我委将适时组织督查，督查的主要内容为：企业安全生产主体责任落实情况；企业安全生产投入落实情况；隐患排查治理工作到位情况、存在的问题和应急措施制定情况；已发生的事故按照“四不放过”的原则处理情况。
   （三）精心总结提高阶段（10月16日至11月30日）。各地住房城乡建设行政主管部门、市安质总站要对本地区开展建筑施工隐患排查治理活动进行全面总结，检查评估建筑施工安全隐患排查治理活动的实际效果，总结经验，查找不足，完善管理制度，巩固排查治理成果，并形成专项整治工作总结报告，在11月25日前上报市住房和城乡建设委员会。
    六、工作要求
   （一）深化组织领导，落实安全责任。为加强全市建筑施工安全隐患排查治理工作的组织领导，成立市住建委建筑施工安全隐患排查治理工作领导小组，组长由市住房和城乡建设委员会郑世海主任担任，副组长由杨馥源副主任担任，成员由委质安处、市场处和市本级各监管单位（市安质总站、建管处、监察支队）负责人组成，领导小组办公室设在质安处。各地、各部门要充分认识开展建筑施工安全隐患排查治理工作的重要意义，从思想和行动上高度重视起来，加强组织领导，落实责任，精心安排，认真部署，针对本地区建筑安全生产工作实际情况，深入研究问题、提出有效对策，制定切实可行的实施方案，明确隐患排查的重点、步骤、要求和保障措施，认真组织实施，对检查中发现的安全隐患要立即督促整改，整改合格后方可施工。各地住房城乡建设行政主管部门、市安质总站要严明检查责任，相关领导要带队进行监督检查，并要建立检查签名负责制。对安全隐患排查治理工作走过场、检查责任不落实、工作措施不到位、隐患整改无实效等不认真履行职责的以及失职渎职者要予以严肃查处。
   （二）强化各级协作，形成监管合力。各地住房城乡建设行政主管部门、市安质总站要加大监督检查的强度和频率，对施工现场是否落实安全生产法律法规和标准规范、是否落实隐患排查治理各项措施进行检查，要严格督促施工企业、监理企业按标准施工、按规范监理，坚决制止凭经验施工、按土办法操作的现象。要在强化现场监督检查的同时，加大对企业安全生产行为的检查力度，督促企业自觉履行安全生产法定义务和责任。
   （三）注重工作实效，完善长效机制。各地住房城乡建设行政主管部门、市安质总站要把建筑工地安全隐患排查治理与安全生产日常监管等各项工作有机结合起来，相互促进、共同推进，使隐患排查治理工作各项具体措施真正落到实处。通过开展隐患排查治理工作，积极建立隐患排查治理工作长效机制。施工、监理企业对隐患排查治理工作，要坚持进行回头看，反复抓，抓反复，使隐患排查治理工作制度化、经常化，巩固治理成果。
   （四）强化信息报送，总结活动成果。各地住房城乡建设行政主管部门、市安质总站要按时报送建筑工地隐患排查治理工作有关信息、数据和资料，以利于了解和掌握隐患排查治理活动的进展情况，分析和掌握形势，积极总结成果，指导和推动建筑安全生产隐患排查治理工作的开展。请在6月25日、9月25日前将建筑施工隐患排查汇总表（见附表）、季度工作小结材料，在11月25日前将本地区开展建筑施工安全隐患排查治理工作总结及建筑施工隐患排查汇总表报送市住房城乡建设委员会（联系人：曹驰,电话及传真：87191022，邮箱zhianchu@163.com）。同时，在每季度末月25日前，及时将隐患排查治理信息录入到“宁波市安全生产隐患排查治理信息平台”。

关于进一步做好建筑施工安全生产工作的通知

2013年建筑施工安全隐患排查治理工作汇总表

附表                                    2013年建筑施工安全隐患排查治理工作汇总表

填报单位：                                  填报人：                联系电话：             填报日期：

| 建设行政主管部门（市安质总站）督查情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统计 内容 统计 数量 | 检查 工程数 | 建筑面积 | 深基坑检查数 | 高大支模架检查数 | 发现 隐患数 | 隐患 整改数 | 签发整改通知书 | 签发停工通知单 | 罚 款 | 计入不良行为 | 限制市场行为 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 企业 | 金额 | 企业 | 个人 | 企业 | 个人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个 | 万m2 | 个 | 个 | 条 | 条 | 份 | 份 | 家次 | 万元 | 家次 | 人次 | 家次 | 人次 |
| 本季度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 企业检查情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统计 内容 统计 数量 | 检查工程数 | 建筑面积 | 发现隐患数 | 隐患整改数 | 脚手架 |  |  | 起重机械 |  |  | 深基坑 |  |  | 高大支模架 |  |  | 其 他 |  |  |
|  |  |  |  |  | 检查数 | 隐患数 | 整改数 | 检查数 | 隐患数 | 整改数 | 检查数 | 隐患数 | 整改数 | 检查数 | 隐患数 | 整改数 | 检查数 | 隐患数 | 整改数 |
|  | 个 | 万m2 | 条 | 条 | 个 | 条 | 条 | 台 | 条 | 条 | 个 | 条 | 条 | 个 | 条 | 条 | 个 | 条 | 条 |
| 本季度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由各县（市）区、管委会住房城乡建设行政主管部门、市安质总站负责将本地区专项整治情况汇总，并在6月25日、9月25日、11月25日前报市住房城乡建设委员会